1. Alcance del proyecto

Redactar objetivo general y 3 objetivos específicos SMART.

Definir inclusiones y exclusiones.

Mencionar 2 entregables externos y 2 internos.

Explicar en 10 líneas por qué una buena gestión del alcance evita el scope creep.

# 1. Alcance del Proyectogit add content/01-alcance.md

## Objetivo General

Implementar un módulo web integrado bajo la metodología Docs as Code para la solicitud y descarga automatizada de certificados académicos (alumno regular y analítico parcial) de la universidad, asegurando la validación automática de deudas, emisión de PDFs, notificaciones por correo y auditoría de solicitudes en un plazo de 6 semanas y un presupuesto máximo de USD 18.000, utilizando Node.js, React y PostgreSQL.

## Objetivos Específicos (SMART)

- Específico y Temporal: Desarrollar y desplegar el flujo completo de validación de deudas y generación de certificados PDF en un plazo estricto de 6 semanas.

- Medible y Alcanzable: Automatizar el 100% de la emisión de certificados válidos mediante integración en modo solo lectura con el sistema de alumnos existente, reduciendo a cero la intervención manual administrativa.

- Relevante: Cumplicar con la regla de negocio del analítico (escala numérica estricta 1–10 y exclusión automática de materias extracurriculares) manteniendo el presupuesto base por debajo de los USD 18.000.

## Inclusiones y Exclusiones

- Inclusiones:

  - Módulo web de solicitud de certificados de alumno regular y analítico parcial.

  - Conexión en modo solo lectura con la base de datos o API del sistema de alumnos actual.

  - Validación automática de deudas pendientes antes de autorizar la emisión.

  - Generación automatizada de documentos en formato PDF con diseño institucional.

  - Envío automático de notificaciones por correo electrónico al emitir el documento.

  - Registro formal de auditoría con fecha y hora de cada solicitud y emisión.

- Exclusiones:

  - Modificación o escritura directa sobre el sistema de alumnos existente (es estrictamente solo lectura).

  - Emisión de analíticos totales o títulos universitarios definitivos (fuera del alcance de este módulo).

  - Pasarela de pagos integrada para cobro de aranceles de certificados (el servicio se asume gratuito o bonificado por la institución).

## Entregables

- Entregables Externos (para el cliente / universidad):

  - Módulo web funcional de solicitud y descarga de certificados desplegado en entorno de producción.

  - Documentación técnica y Guía Rápida de uso para el alumno en formato Markdown/PDF.

- Entregables Internos (para el equipo y gestión):

  - Repositorio configurado bajo Docs as Code con la trazabilidad completa del proyecto.

  - Informe final de gestión, inventario de deuda técnica y lecciones aprendidas procesadas por IA.

## Gestión del Alcance y Prevención del Scope Creep

Una gestión estricta del alcance es el pilar fundamental para evitar el scope creep (la adición descontrolada de requerimientos no planificados) que suele destruir los plazos y presupuestos de un proyecto de software. Al fijar formalmente las inclusiones y exclusiones en esta etapa, se establece una línea base contractual y técnica inquebrantable con los stakeholders. Cualquier solicitud de cambio posterior que quede fuera de este documento no se rechaza de inmediato, sino que se somete a un proceso formal de control de cambios, evaluando su impacto en tiempo, costos y recursos. Esto protege al equipo de desarrollo de sobrecargas imprevistas y garantiza que el proyecto se entregue dentro de las 6 semanas estipuladas y sin superar el presupuesto de USD 18.000.